የስልጤ ዞን ሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መምሪያ የየካቲት ወር እና የ8 ወር የተከናወኑ ዋና ዋና ያጠረ ዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርት

የ2017 በጀት ዓመት የየካቲት  ወር እቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ማቅረቢያ ፎርማት

| ተ.ቁ | የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት | መለኪያ | የየካቲት ወር እቅድ | የየካቲት ወር አፈፃፀም | አፈፃፀም በመቶኛ | 8 ወር እቅድ | 8 ወር አፈፃፀም | አፈፃፀም በመቶኛ | ምርመራ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | በኢኮቴ ዘርፍ ለተሰማሩ ድርጅቶች የተሰጠ አድስ ፍቃድ | በቁጥር | - | - | - | 2 | 2 | 100 |  |
|  | በኢኮቴ ዘርፍ ለተሰማሩ ድርጅቶች የተሰጠ የብቃት ማረጋገጫ | በቁጥር | 5 | 6 | 100 | 45 | 55 | 100 |  |
|  | የብቃት ማረጋገጫ እና ነባር ፈቃድ የተደረገ ዕድሳት | በቁጥር | 16 | 21 | 100 | 134 | 89 | 66 |  |
|  | በኢኮቴ ዘርፍ ለተሰማሩ ድርጅቶች የተደረደ ቁጥጥር ድፋፍ | በቁጥር | 17 | 24 | 100 | 137 | 114 | 84 |  |
|  | የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች በኢንዱስትሪው ተገቢውን የተግባር ልምምድ ማድረግ፣ | በቁጥር | - | - | - | 70 | 134 | 100 |  |
|  | ኮዲሮች ኢንሼቲቭ ፕሮግራም ስልጠና የተሳተፉ ወጣቶችና ለመንግስት ሰራተኛ ›› | በቁጥር | 749 | 380 | 50 | 5997 | 5354 | 89 |  |
|  | ለመንግስት ተቋማት ሲስተሞችን ማልማት | በቁጥር | - | - | - | 2 | 2 | 100 |  |
|  | ዌብሳይቶችን ለተቋማት ማልማት | በቁጥር | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 |  |
|  | የኢኮቴ መሳሪያዎች ስፔስፊኬሽን ሰነድ ማዘጋጀት፣ | በቁጥር | 3 | 7 | 100 | 34 | 58 | 100 |  |
|  | ለተቋማት የተዘጋጁና ወቅታዊ የተደረጉ የኢኮቴ መሳሪያዎች ስፔስፊኬሽን ሰነድ ማሰራጨት፣ | በቁጥር | 3 | 5 | 100 | 27 | 53 | 100 |  |
|  | ኢኮቴ መሳሪያዎች የጨረታ ሰነድ ግምገማ ማድረግ | በቁጥር | 10 | 18 | 100 | 83 | 121 | 100 |  |
|  | የተለያዩ ኢኮቴ መሳሪያዎች ግምገማ ማከናወን | በቁጥር | - | - | 100 | 32 | 17 | 54 |  |
|  | ለተቋማት የኔትወርክ መሰረተ ልማትና ዲዛይን ሰነድ ማዘጋጀት | በቁጥር | 1 | 1 | 100 | 5 | 8 | 100 |  |
|  | የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ክህሎትና ግንዛቤ (ዲጂታል ሊትሬሲ) ላይ ለመንግስት ሠራተኞች ስልጠና መስጠት፣ | በቁጥር | 125 | 320 | 100 | 1000 | 741 | 74.1 |  |
|  | ለመንግስት መ/ቤቶች የአካባቢያዊ ኔትዎርክ (LAN) ዝርጋታ ማከናወን | በቁጥር | 1 | 1 | 100 | 5 | 29 | 100 |  |
|  | የኢኮቴ መሳሪያዎችን ለዕድሳት መለየትና ማሰባሰብ፣ | በቁጥር | - | - | 100 | 279 | 141 | 51 |  |
|  | የኢኮቴ መሣሪያዎች የሶፍትዌር ጥገና ማድረግ | በቁጥር | 54 | 47 | 87 | 438 | 580 | 100 |  |
|  | የኢኮቴ መሣሪያዎች የሀርድዌር ጥገና ማድረግ | በቁጥር | 56 | 44 | 81 | 452 | 533 | 100 |  |
|  | የኢኮቴ መሳሪያዎች በሶፍትዌርና ሀርድዌር ጥገናና ዕድሳት አገ/ት ሊወጣ የነበረ የመንግስት ሀብት ማዳን፣ | በብር | 138,000 | 113,000 | 81 | 1,116,000 | 1,379,500 | 100 |  |
|  | የሶፍትዌር ልማት ሲስተም ሪኳየርመንት ስፔሲፊኬሽን ሰነድ ማዘጋጀት | በቁጥር | 1 | 1 | 100 | 5 | 4 | 80 |  |
|  | በአበልና በነዳጅ ሊወጣ የነበረ የመንግስት ሀብት በቪዲዮ ኮንፍረንስ አገ/ት ማዳን፣ | በብር | 166,666 | 69800 | 41 | 1333333 | 2,228,952 | 100 |  |
|  | በዞኑ የሚገኙ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች በኢኮቴ ዘርፍ የቴክኒክ ድጋፍ ማድረግ፣ | በቁጥር | 2 | 2 | 100 | 13 | 12 | 92 |  |
|  | በተቀመጠው ስታንዳርድ መሰረት ተረጋግጦ የተመዘገበ ዶሜን ስም | በቁጥር | - | - | - | 4 | 2 | 50 |  |
|  | የኔትወርክ መሰረተ ልማቶች አዲስ ዝርጋታ ማከናወን | በቁጥር | - | - | - | 4 | 6 | 100 |  |
|  | የኔትወርክ መሰረተ ልማቶች ጥገና ማከናወን | በቁጥር | 1 | 1 | 100 | 16 | 19 | 100 |  |
|  | የፈጠራና የምርምር ውጤቶችን በመለየት የማቴሪያልና የቴክኒክ ድጋፍ ማድረግ ፣ | በቁጥር | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 100 |  |
|  | የሳይንስና ቴክኖሎጂ ክበባትን ማጠናከር | በቁጥር | 1 | 1 | 100 | 6 | 58 | 100 |  |
|  | በት/ቤቶች የሳይንስ ሳምንታት እንዲከበሩ ማድረግ | በቁጥር | 2 | 2 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |
|  | የአዕምሯዊ ንብረት ጥበቃ ሰርተፊኬት እዉቅና ፈቃድ ለግለሰቦችና ተቋማት እንዲያገኙ ማድረግ፣ | በቁጥር | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 |  |
|  | በቅጂ፣ በንግድ ምልክት፣ በፓተንትና ተዛማች መብቶችና አገልግሎቶች ዙሪያ መረጃና ምክር አገልግሎት ግለሰቦችና ተቋማት እንዲያገኙ ማድረግ | በቁጥር | - | - | - | 10 | 25 | 100 |  |